2022年度清远市住房和城乡建设局自建房安全专项整治工作项目绩效自评报告

- 基本情况

- 为深入学习贯彻习近平总书记关于湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神，贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》(国办发明电〔2022〕10号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省自建房安全专项整治工作实施方案的通知》(粤府办明电〔2022〕13号)精神, 扎实有效推进全市自建房安全专项整治工作，全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。2022年6月10日，清远市人民政府办公室印发了《清远市自建房安全专项整治工作实施方案》（以下简称“方案”），《方案》要求力争在3年左右时间完成全部自建房安全隐患整治，要求在2022年9月底前完成经营性自建房的安全排查整治工作。

鉴于该专项整治工作极其重要、时间紧、任务重，需要委托专业机构对成果进行抽查、志愿者支持、相关专业专家开展技术培训和技术咨询、媒体宣传等方式完成。我局于2022年8月25日发出《关于安排专项经费开展清远市自建房安全专项整治工作的请示》，申请安排90万元专项经费，由市住房和城乡建设局统筹用于我市自建房安全排查整治专项工作，其中包括市级自建房第三方抽查费用、专家费、督导检查费、宣传费等。

- 自评情况

- 自评等级和分数。

- 清远市自建房安全专项整治工作项目绩效自评等级为A级，自评分数为95分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 1.清远市自建房安全专项整治项目专项资金基本使用完，2022年共支出89.71万元，已完成请款报销手续，其中包括市级自建房第三方抽查费用76.63万元、专家费5.44万元、督导检查费1.31万元、宣传费6.33万元，剩余未使用资金0.29万元。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- 清远市自建房安全专项整治项目专项资金绩效目标基本已完成，已完成对各县（市、区）安全整治工作的督导累计48次以上；委托第三方专业队伍完成经营性自建房排查质量抽查，共抽查各县（市、区）经营性自建房1000栋以上，出具总报告一份，分报告8份。按照“百日行动”方案要求，我市2022年7月底完成了经营性自建房的排查，9月底基本完成了经营性自建房整治的工作目标。通过自建房安全专项整治工作，自建房的安全意识在我市干部和群众中得到普及，摸清了我市经营性自建房的底数，治理了一批存在安全隐患的自建房，消除了一批房屋安全隐患，同时，也为自建房安全隐患的排查和治理积累了经验。

- 3.公众满意度调查情况教好，清远市自建房安全专项整治项目工作得到群众一致好评。

三、改进意见

- 经过一年时间的排查整治，我市自建房安全专项整治工作取得阶段性成果，但离习总书记的批示精神、以及部里和省里的工作要求还存在一定差距，例如房屋安全排查整治质量还有欠缺，排查录入数据不精准，安全隐患整治不彻底；基层监管队伍和专业技术人员不足的问题没有明显改善；专项资金相对不足，深入推进乏力；部门联动还是不足，未能形成强大合力等问题，都影响着自建房安全排查整治工作的质量和推进。我市自建房量大面广，情况复杂。随着大量自建房老化，相关安全隐患集中显现，需要加大力度扎实推进自建房安全隐患整治，一方面各级政府和部门要高度重视，切实落实各自主体责任；另一方面要加快落实资金和人员等保障措施。同时，自建房安全整治时间紧，任务重，建议结合房屋实际安全隐患和考虑轻重缓急，进行分类施策推进整治。