附件3

2021年度清远市建筑起重机械监督抽检

检测服务绩效自评报告

一、基本情况

1、背景。

建筑起重机械是建筑施工中必不可少的设施设备，得到越来越广泛的应用，发挥着越来越重要的作用。但是建筑起重机械使用条件复杂、恶劣，设计制造、使用维护和检验检测的专业技术要求高，流动性大、转场快，安装拆卸频繁、危险点多，而且设计制造单位、租赁安装单位、使用维保单位甚至检测单位的水平参差不齐，对建筑起重机械的安全管理、安装拆卸、检验检测、使用维保等方面存在诸多不足：思想上不重视、不认真，工作上不规范、不到位，导致建筑起重机械安全事故频繁发生。建筑起重机械是建筑施工的三个重大危险源之一，清远市在用建筑起重机械分布广、数量多，从近几年的安全督查、巡查的结果来盾，存在的问题与安全隐患不少，质量水平和安全状况不容乐观。

近几年来，政府加大了对购买服务的支持力度，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十六条明确规定：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障。省、市、区各级住房城乡建设主管部门通过政府购买服务方式，委托第三方专业机构进行危险性较大的分部分项工程检查服务，反映良好，效果明显。

2、年限。

综合根据清远市建筑起重机械安全管理状况和市财政情况，逐年进行，每年一次。

3、目的。

通过委托有资质、信誉好、技术力量雄厚的第三方专业检验检测机构对清远市在监工程项目建筑起重机械进行执法监督检查检测，达到以下几个目标：

（1）发现现场建筑起重机械存在的安全隐患与缺陷，责令有关单位及时整改，消除安全隐患，有效保障建筑起重机械使用安全。

（2）有助于住房城乡建设主管部门全面摸查本地区建筑起重机械的整体质量水平和安全状况。

（3）通过执法监督检查检测，发现问题，分析问题原因，明确有关主体单位责任，结合监督管理停工和动态扣分等有力手段，对有关责任主体单位形成震慑作用和促进作用，促使其思想上重视，管理方面规范，检查到位，履职尽责，长效性地保证建筑起重机械安全。

（4）有助于住房城乡建设主管部门及时了解本地区建筑起重机械存在的共性问题和重点问题，加强安全监督管理的针对性、有效性，更好地发挥“导向棒”的作用，为住房城乡建设主管部门优化管理模式，出台既有针对性、又具操作性的管理规定提供依据和技术支撑。

4、资金量。

根据清远市在监工程项目建筑起重机械数量和检测收费标准文件，综合测算监督抽检检测经费为100万元～200万元，具体额度以市财政部门核批数目为准。2021年资金量为95万元。

5、主要用途。

支付2021年清远市建筑起重机械监督抽检检测服务的相关费用。

6、扶持对象。

帮助建设工程各方参建单位提高安全意识，规范行为，促进安全。通过监督抽检，发现问题、找出问题、分析问题根源所在，明确相关单位责任，结合工程监督管理的手段：整改、动态扣分甚至停工、行政处罚，形成震慑作用和促进作用，促使其思想上更重视、管理上更规范、安全检查更到位、履职尽责更自觉，防范化解建筑起重机械安全风险。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 1.自评分数：98分。

- 2.自评等级：优秀。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 专项资金支出率为100%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况。

建筑起重机械监督抽检费用。配合甲方在约定时间进行检测，检测完成后当场开具检验检测意见书，向甲方提供检测发现的缺陷与隐患图片，及时出具检测报告，本合同检测费用采取单价包干、总价控制，本合同预算总价为950000.00元，预设指标值(目标值)为951750元，最终实际完成产值为953100元，超额0.3%完成。

（2）效益指标完成情况。

1）监督抽检检测人员及其工作情况。

中标人配备的检验检测人员均持有检验员或检验师证，共提出1590条缺陷与安全隐患，并协助采购人分析问题原因，明确有关主体单位责任。

2）监督抽检工作检测服务成果情况。

中标人及时将检测结果告知采购人并于5个工作日内提交检测报告，并在检测工作结束后15个工作日内提交监督抽检检测工作分析总结报告，并向采购人提出合理化建议。

3）监督抽检人员投诉及廉洁方面情况。

中标人配备的检验检测人员恪守职业道德，依据有关法规和标准规范公平公正地进行检测，未发生质量、安全、廉洁等方面的投诉。

- 三、改进意见

无。